课程：专业方向综合项目

指导老师：唐剑锋

小组成员：

2253551 李沅衡

2250763 李俊旻

2254272 赵子毅

2251760 黄志栋

2251225 王铭乾

完成日期：2025年3月27日

项目管理

课程：专业方向综合项目

指导老师：唐剑锋

小组成员：

2253551 李沅衡

2250763 李俊旻

2254272 赵子毅

2251760 黄志栋

2251225 王铭乾

完成日期：2025年3月3日

知你社交——基于 Springboot 的 AI 个性化社交平台

一、项目总览 1.1 项目背景 1.2 项目目标 1.3 项目地址 二、项目范围管理 2.1 包含内容 2.2 不包含内容 2.3 项目约束与假设 2.4 验收标准 三、SWOT 分析 3.1 优势 Strengths 3.2 劣势 Weaknesses 3.3 机会 Opportunities 3.4 威胁 Threats 3.5 应对策略 四、风险管理 4.1 风险识别与评估表 4.2 风险应对策略 五、质量管理 5.1 质量保证（QA） 5.2 质量控制（QC） 六、资源管理 6.1 资源管理流程 6.2 项目团队构成 6.3 资源监控与优化机制 七、附录资料.

项目成员

组长：2253551 李沅衡

| 学号 | 姓名 |
| --- | --- |
| 2253551 | 李沅衡 |
| 2251225 | 王铭乾 |
| 2250763 | 李俊旻 |
| 2254272 | 赵子毅 |
| 2251760 | 黄志栋 |

## 一、项目总览

### 1.1 项目背景

随着用户对社交平台个性化与智能化需求的快速增长，传统社交应用在内容推荐、用户连接与互动深度方面显得力不从心。本项目致力于开发一个基于 Spring Boot 构建的 AI 个性化社交平台，通过智能算法驱动推荐系统和用户匹配机制，打造一个理解用户需求、提升社交效率、增强使用体验的现代社交解决方案。平台还注重用户隐私保护与系统稳定性，以应对未来扩展及市场挑战。

### 1.2 项目目标

- 实现高并发环境下稳定运行的社交平台架构；

- 开发个性化推荐系统与聊天匹配机制；

- 构建用户友好的交互界面和高效的后台管理工具；

- 确保用户数据安全、平台合规性和高性能表现；

- 完成从系统分析到部署的闭环开发流程。

### 1.3 项目地址

GitHub 项目链接

## 二、项目范围管理

### 2.1 包含内容

- 用户注册与身份验证系统

- 个性化推荐算法与社交匹配服务

- 即时聊天与社群互动功能

- 活动发布与参与模块

- 内容展示与兴趣标签体系

- 后台管理与权限控制面板

### 2.2 不包含内容

- 第三方平台账号集成与数据同步

- 音视频直播功能

- 商业广告与电商模块

- 高级会员订阅体系

- 海外部署与多语言支持（初期）

### 2.3 项目约束与假设

约束条件：

- 系统架构需支持水平扩展与高并发处理；

- 所有数据传输与存储符合数据安全与隐私法律法规；

- 项目时间控制在指定开发周期内，预算不超标。

前提假设：

- 用户偏好能通过算法建模实现有效标签化；

- 开发团队具备必要的 AI 与后端系统能力；

- 测试环境能模拟真实高并发业务场景。

### 2.4 验收标准

- 平台系统在高峰时段无明显延迟或宕机；

- 所有关键功能点均通过回归测试与性能验证；

- 后台可有效执行内容与用户管理任务；

- 所有接口均符合预设 API 契约规范；

- 提交完整的开发文档、测试报告及部署说明。

## 三、SWOT 分析

### 3.1 优势 Strengths

- 引入 AI 算法增强用户社交推荐精度；

- 垂直化产品定位增强目标用户黏性；

- 结构清晰、组件模块化，利于快速迭代升级。

### 3.2 劣势 Weaknesses

- 初始阶段缺乏用户基础，面临冷启动问题；

- 市场认知度低，获客难度较高；

- 内容审核流程与机制有待完善。

### 3.3 机会 Opportunities

- 智能社交趋势日益增强，用户接受度上升；

- 多样化虚拟社交场景需求正在增长；

- 国家政策支持 AI 技术在应用层落地。

### 3.4 威胁 Threats

- 面临小红书、微博等头部平台激烈竞争；

- 内容违规风险或数据泄露可能损害品牌形象；

- 技术依赖或开源组件安全漏洞带来稳定性隐患。

### 3.5 应对策略

短期策略：

- 建设优质初始内容池，吸引首批用户；

- 结合兴趣标签推送内容，提升首日留存；

- 建立合规审核机制，杜绝不当内容风险。

中期策略：

- 引入激励机制（例如内容点赞、活跃奖励）；

- 建立用户分层管理，提升高质量社交匹配效率。

长期策略：

- 推进品牌合作及社群合作拓展平台影响力；

- 探索平台商业模式如广告植入、社交电商等；

- 逐步开放 API 接入能力，支持外部生态发展。

## 四、风险管理

### 4.1 风险识别与评估表

| 风险编号 | 风险描述 | 类型 | 可能性 | 影响程度 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 技术栈整合复杂 | 技术 | 高 | 高 | 高 |
| R2 | 用户数据泄露 | 安全 | 中 | 极高 | 高 |
| R3 | 高并发导致系统瓶颈 | 技术 | 中 | 中 | 中 |
| R4 | 团队配合不畅 | 管理 | 低 | 中 | 低 |
| R5 | 项目延期或预算超支 | 管理 | 中 | 中 | 中 |
| R6 | 依赖第三方服务不稳定 | 技术 | 中 | 高 | 中 |

### 4.2 风险应对策略

预防型措施：

- 为高风险技术点制定专项攻关计划；

- 建立监控体系（Prometheus + Grafana）实时报警；

- 每周开展团队同步会审查关键风险点；

- 形成知识库记录历史问题与经验。

响应型措施：

- UAT 阶段引入实际用户测试进行预警检验；

- 发生系统或数据安全事件时立即启动应急响应机制；

- 制定快速修复流程并设置内部通报窗口；

- 风险处理结果形成文档化闭环。

## 五、质量管理

### 5.1 质量保证（QA）

- 代码质量： GitHub Pull Request 审查 + SonarQube 静态分析；

- 测试机制： PyTest 编写单元测试，Selenium 完成端到端集成流程验证；

- 数据质量： 数据集清洗去重率 ≥99%，误杀率 ≤2%，Kappa 系数 ≥ 0.8；

- 接口测试： OpenAPI + Postman 验证参数与返回规范一致性；

- 安全机制： 定期执行 OWASP Top 10 安全扫描，无高危漏洞（CVE ≥7）。

### 5.2 质量控制（QC）

- 缺陷分级处理：

- P0 阻断型缺陷：4 小时内修复上线；

- P1 关键功能缺陷：24 小时内修复并回归测试；

- P2 一般缺陷：48 小时内处理完毕；

- 所有关键路径测试用例通过率需达 100%；

- 完成安全、性能、兼容性三类测试报告归档。

## 六、资源管理

### 6.1 资源管理流程

- 制定项目阶段性资源投入计划；

- 识别关键角色（开发、设计、AI、测试、运营）及对应工时需求；

- 引入项目协作工具如 JIRA 管理任务进度；

- 每周审查人员工作量和资源匹配状态；

- 项目结束后回收资源，输出总结复盘报告。

- 运维支持人员 1 名

### 6.2 资源监控与优化机制

- 实时监控各类资源使用情况，预警短缺与浪费；

- 借助 JIRA、Redmine 等工具分析任务瓶颈与人力使用率；

- 建立问题反馈机制，快速响应资源变更需求；

- 通过工时报表与任务完成率衡量投入产出比。

## 七、附录资料

- 项目开发阶段甘特图（任务排期）

- 活动资源管理——开发团队

R：参与执行； A：对任务负责； C：提供信息辅助； I：得到及时通知

- 资源需求分析图